IZVJE�TAJ O RADU VODACOMA ZA 2009. GODINU

Vodacom je tokom 2009. godine obavljao poslove definisane Statutom Dru�tva, odnosno obavljao

funkciju koordinatora u cilju pobolj�anja efikasnosti rada lokalnih vodovodnih preduze�a. Istovremeno je

sprovodio sve aktivnosti u realizaciji implementacije kredita njema�ke KFW banke.

U ovoj godini, pored velikog broja sastanaka sa predsjednicima Op�tina i direktorima VIK-ova i

predstavnicima resornih ministarstava, redovno su odr�avane i sjednice organa upravljanja Dru�tva,

Skup�tine Dru�tva i Odbora direktora.

U cilju bolje informisanosti privrednih subjekata i gra�ana o aktivnostima i projektima koje sprovodi

Vodacom, redovno su informisana sredstva javnog servisa. Odr�ane su tri konferencije za �tampu,

izra�ena su tri Biltena Vodacoma i izdata je bro�ura �Svaka kap je va�na�.

Najzna�ajnije aktivnosti Vodacoma tokom 2009. godine su:

I. Tenderi

Vodacom je pripremio cjelokupnu tendersku dokumentaciju i sproveo 3 tenderska postupka u cjelosti:

1.

Tender za izbor izvo�a�a radova na rehabilitaciji vodovodne mre�e u Herceg Novom

2.

Tender za izbor izvo�a�a radova na izgradnji druge faze kanalizacionog sistema u

Tivtu

3. Tender za izbor konsultanta za sprovo�enje Projekta razvoja kapaciteta Vodacoma i

Javnih preduze�a �Vodovod i kanalizacija� op�tina Bar, Herceg Novi, Kotor i Tivat

II. Projekti

Projekti realizovani u okviru Faze II i Faze III Projekta pobolj�anja vodosnabdijevanja i

odvo�enja otpadnih voda na Crnogorskom primorju su:

1.

Projekat rehabilitacije vodovodne mre�e u Herceg Novom (Vodacom: sprovo�enje

ugovora, kontrola kvaliteta izvedenih radova)

2.

Nastavak pru�anja konsultantskih usluga podr�ke Vodacomu u sprovo�enju Faze III

(Vodacom: naru�ilac & koordinator Ugovora)

3.

Pru�anje usluga stru�nog nadzora nad radovima izgradnje ki�ne kanalizacije u

Dobroti (Vodacom: nadzor radova)

4.

Projekat izgradnje druge faze kanalizacionog sistema u Tivtu (Vodacom: sprovo�enje

ugovora & nadzor nad izvr�enim radovima)

5.

Projekat razvoja kapaciteta Vodacoma i Javnih preduze�a �Vodovod i kanalizacija�

op�tina Bar, Herceg Novi, Kotor i Tivat (naru�ilac, koordinator, partner Konsultantu

na sprovo�enju predmetnih aktivnosti i mla�i konsultant)

6.

Rehabilitacija vodovodnog i kanalizacionog sistema Bara

7.

Rehabilitacija vodovodne mre�e u op�tini Kotor

8.

Epanet obuka

9.

Detekcija gubitaka u Herceg Novom

III. Projekat �Pobolj�anje vodosnabdijevanja i odvo�enja otpadnih voda na Jadranskoj obali�

Faza IV

II. Projekti � maj � oktobar 2009. godine

1. Projekat rehabilitacije vodovodne mre�e u Herceg Novom

Po�etak radova: 13.maj 2009. godine

Status projekta: priprema okon�ane situacije u toku

Izvo�a� radova: �Vilusi doo� Nik�i�

Radovi predvi�eni projektom:

. rehabilitacija vodovodne mre�e u naselju Bijela

. rehabilitacija vodovodne mre�e u naselju Zelenika

. rehabilitacija vodovodne mre�e na potezu od Zelenike do Kumbora

. rekonstrukcija vodovodne mre�e na Solilima. Dionica odabrana nakon dobijenih mjerenja i

rezultata zajedni�ke akcije detekcije gubitaka JP �Vodovod i kanalizacija� Herceg Novi i

Vodacoma

O�ekivani rezultat radova: smanjenje gubitaka i pobolj�anje vodosnabdijevanja

Vrijednost Projekta: 329,000 eura

Uloga Vodacoma: implementacija i supervizija Projekta i kontrola kvaliteta izvr�enih radova

Projekat rehabilitacije vodovodne mre�e u Herceg Novom pripada Fazi II.3 Projekta pobolj�anja

vodosnabdijevanja i odvo�enja otpadnih voda na Crnogorskom primorju. Pored realizacije Projekta

rehabilitacije vodovodne mre�e u Herceg Novom izvedeni su i sljede�i radovi:

. rekonstrukcija mre�e u gradskim i prigradskim naseljima ukupne du�ine 15.5 km

. rekonstrukcija bunara i cjevovoda u zoni "Opa�ica" (Rekonstrukcija cjevovoda, rehabilitacija

pumpne stanice Opa�ica - hlorinatorska stanica, ugradnja novih potopnih pumpi,

elektroma�inski radovi na pumpnoj stanici Opa�ica)

. detekcija gubitaka

. rekonstrukcija cjevovoda Plat - Herceg Novi

Izvo�a�i: JV CmC Ekocon & Montgrad, Vilusi d.o.o. Nik�i�, CMC Herceg Novi i HEIS Sarajevo

Ukupna vrijednost radova Faze II u Herceg Novom iznosi 3 miliona eura.

II. Projekti - jun 2009. godine

2.Nastavak saradnje sa konzorcijumom JV DAHLEM/Pecher

Ugovor: Nastavak pru�anja konsultantskih usluga podr�ke Vodacomu u sprovo�enju Faze III

Ugovor potpisan: 01. juna 2009. godine

Ugovor obuhvata:

. pripremu cjelokupne projektne i tenderske dokumentacije

Vrijednost ugovora: 1,2 miliona eura

Period realizacije ugovora: jun 2009. godine � decembar 2009. godine

Cilj pru�anja usluga preciziranih Ugovorom: konsultantske usluge odnose se ve�im dijelom na

projektovanje primarne i sekundarne infrastrukture za odvo�enje otpadnih voda u op�tinama �lanicama

Vodacoma, projektovanje postrojenja za tretman otpadnih voda u Baru i Herceg Novom, kao i pripremu

tenderske dokumentacije. Konsultantske usluge se manjim dijelom odnose na projektovanje

infrastrukture za vodosnabdijevanje.

Uloga Vodacoma: naru�ilac i koordinator

Ugovor je dio paketa usluga koje pru�a konzorcijum JV DAHLEM/Pecher u trajanju Faze III Projekta

pobolj�anja vodosnabdijevanja i odvo�enja otpadnih voda na Crnogorskom primorju. Vrijednost

cjelokupnog ugovora je 6,05 miliona eura i isti obuhvata pripremnu fazu �iji je period realizacije bio mart

2008. godine � novembar 2009. godine), geodetske i geotehni�ke radove koji su se realizovali u

periodu od decembra 2008. godine do aprila 2009. godine i etapu pripreme projektne i tenderske

dokumentacije.

II. Projekti jul � oktobar 2009. godine

3. Pru�anje usluga stru�nog nadzora nad radovima izgradnje ki�ne kanalizacije u Dobroti

Ugovor: Vr�enje stru�nog nadzora nad izvo�enjem radova izgradnje ki�ne kanalizacije na III putu u

Dobroti

Period realizacije ugovora: jul 2009. godine � oktobar 2009. godine

Vrijednost radova: 550,000 eura

O�ekivani rezultat radova: rje�avanje problema plavljenja tre�eg puta u Dobroti i nekontrolisanog

slivanja atmosferskih voda na magistralni put. Du�ina dionice: 2 km.

Potpisan ugovor slijedio je nakon izbora Vodacoma na raspisanom tenderu za vr�enje stru�nog

nadzora nad izvo�enjem radova izgradnje ki�ne kanalizacije na III putu u Dobroti koje izvodi

gra�evinska firma YU Briv. Tender je objavljen od strane Direkcije za ure�enje i izgradnju Kotora.

II. Projekti avgust - oktobar 2009. godine

4.Projekat izgradnje druge faze kanalizacionog sistema u Tivtu

Radovi precizirani projektom:

. nastavak izgradnje primarnog kanalizacionog kolektora i sifona na potezu od Seljanova do

Sportske dvorane

. izgradnja sekundarne mre�e u naselju Seljanovo

. izgradnja sekundarne mre�e u naselju �upa

. izgradnja sekundarne mre�e u naseljima lociranih iznad magistrale.

. izgradnja pumpne stanice �Seljanovo�

. izgradnja pumpne stanica �Gradio�nica� i dio tercijarne mre�e.

Status projekta:

. Trenutno se izvode radovi na podru�ju Gornjeg Seljanova

. Radovi po�eli 28.09.2009

. Ugovor potpisan izme�u predstavnika �Ludwig Pfeiffer�-a i JP �Vodovod i kanalizacija� Tivat

10.08.2009. Istog dana potpisan ugovor izmedju Op�tine Tivat i Vodacoma o pru�anju

usluga nadzora nad radovima izgradnje druge faze kanalizacionog sistema Tivta

Period realizacije projekta: oktobar 2009. godine � oktobar 2010. godine

Vrijednost radova: 5,3 miliona eura sa PDV-om

Uloga Vodacoma: implementacija i supervizija Ugovora & stru�an nadzor nad radovima

Radovi pripadaju investicionim mjerama Faze III Projekta pobolj�anja vodosnabdijevanja i odvo�enja

otpadnih voda na Crnogorskom primorju

II. Projekti septembar � oktobar 2009. godine

5.Projekat razvoja kapaciteta Vodacoma i Javnih preduze�a �Vodovod i kanalizacija� op�tina

Bar, Herceg Novi, Kotor i Tivat

Cilj Projekta:

� smanjenje gubitaka u vodovodnoj mre�i

� pove�anje efikasnosti vodovodnih i kanalizacionih preduze�a

� pobolj�anje procenta naplate

� obezbije�enje kontinuiranog snabdijevanje u toku godine

� smanjenje tro�kova poslovanja

� sprovo�enje benchmarking metodologije

� izrada softvera

Status Projekta: Pripremna faza u toku (15. septembra � 15. novembra 2009. godine). Cilj pripremne

faze: u saradnji sa Vodacomom, konsultant vr�i prikupljanje informacija i podataka relevantnih za

definisanje Programa rada za naredne tri godine u cilju daljeg pove�anja efikasnosti lokalnih

vodovodnih preduze�a i Vodacoma.

Period realizacije Projekta: Projekat razvoja kapaciteta Vodacoma i Javnih preduze�a �Vodovod i

kanalizacija� op�tina na Crnogorskom primorju prati realizaciju investicionih mjera Faze III i Faze IV

Projekta pobolj�anja vodosnabdijevanja i odvo�enja otpadnih voda na Crnogorskom primorju.

Vrijednost Projekta: 2 miliona eura sa PDV-om

Uloga Vodacoma: naru�ilac, koordinator, partner Konsultantu na sprovo�enju predmetnih aktivnosti i

mla�i konsultant.

II. Projekti od 2006. godine - 2009. godine

6.Rehabilitacija vodovodnog i kanalizacionog sistema Bara

Radovi precizirani projektom:

Vodosnabdijevanje:

. detekcija gubitaka, rehabilitacija vodovodnog sistema Inex Korali u du�ini od 0.8 km

. obnova vodovodne mre�e u Sutomoru u du�ini od 2.4 km

. hidrogeolo�ka bu�enja na izvori�tu Kajnak radi utvr�ivanja raspolo�ivosti podzemnih

voda

. obnova vodovodne mre�e u Starom Baru u du�ini od 2.2 km

. izgradnja kraka vodovodne mre�e Nadvo�njak - Topolica u du�ini od 2.2 km

. obnova vodovodne mre�e u naselju Popovi�i u du�ini od 1.2 km

. isporuka materijala za opravku vodovodnih cijevi.

Tretman otpadnih voda:

. obnova kanalizacionih kanala na podru�ju Topolica (centar grada)

. obnova atmosferske kanalizacije na podru�ju Topolica (centar grada)

. rekonstrukcija podmorskog ispusta u �anju

. pobolj�anje ure�aja za dezinfekciju.Status projekta:

Status projekta:

. tehni�ki prijem radova u toku

. zavr�eni radovi

Period realizacije projekta: 2006 � 2009. godine

Izvo�a�i radova: JV CMC & Hidrotehnik

Vrijednost projekta: 4,857,405 eura

Uloga Vodacoma: Implementacija i supervizija Ugovora i kontrola kvaliteta izvr�enih radova

O�ekivani rezultati radova: Smanjenje gubitaka i pobolj�ano vodosnabdijevanje

Radovi pripadaju investicionim mjerama Faze II Projekta pobolj�anja vodosnabdijevanja i odvo�enja

otpadnih voda na Crnogorskom primorju

II. Projekti jul � avgust 2009

8. EPANET obuka

U prostorijama Vodacoma u toku jula trajala je obuka predstavnika vodovodnog preduze�a Kotor za kori��enje programa EPANET.

Cilj obuke: dublja analiza vodovodne mre�e & kvalitetnije obavljanje detekcije gubitaka

Uz pomo� ovog modela, mogu�e je simulirati:

. cjelokupno stanje u vodovodnoj mre�i

. protoke kroz cjevovod

. pritiske u cjevovodu

. mjenjanje nivoa vode u rezervoarima

U toku obuke stru�no osoblja vodovodnog preduze�a se upoznalo sa mjernom opremom, kori��enjem i

programiranjem mjerne opreme, a�uriranjem podataka vezano za hidrauli�ku analizu. Ova obuka je

jedna od niza mjera Vodacoma u okviru sprovo�enja investicionih mjera za pobolj�anje

vodosnabdijevanja Kotora.

II. Projekti zavr�eni nakon septembra 2008. godine

7.Rehabilitacija vodovodne mre�e u op�tini Kotor

Radovi precizirani projektom:

. izgradnja tranzitnih cjevovoda u naseljima Orahovac

. Perast i Risan u du�ini od 6.624 m u

. izrada distributivnih cjevovoda u naseljima Orahovac, Perast i Risan u du�ini od 5.079 m

. postavljanje 350 novih ku�nih priklju�aka u Risnu

. nabavka pumpi za pumpnu stanicu u Taba�ini

. nabavka pumpi za pumpnu stanicu Orahovac

. rehabilitacija pumpne stanice Spila tj. nabavka pumpi i opreme

Status projekta: Projekat zavr�en

Izvo�a� radova: Integral In�enjering doo Lakta�i BiH

Vrijednost projekta: 1,3 miliona eura

Uloga Vodacoma: Implementacija i supervizija Ugovora i kontrola kvaliteta izvr�enih radova

O�ekivani rezultati radova: pobolj�anje vodosnabdijevanja i rehabilitacija vodovodne mre�e

Radovi pripadaju Interventnim mjerama 2 Faze II Projekta pobolj�anja vodosnabdijevanja i odvo�enja

otpadnih voda na Crnogorskom primorju

II. Projekti - oktobar � novembar 2009. godine

8. Detekcija gubitaka u Herceg Novom

Vodacom je zajedno sa VIK-om Herceg Novi u toku oktobra i novembra 2009. godine, izvr�io detekciju

gubitaka u zoni vodosnabdijevanja sa savinskog rezervoara. Lociran je problemati�an cjevovod u ulici

Partizanski Put, i njegovom sanacijom, izvr�enom od strane ViKa Herceg Novi, ostvarena je u�teda od

cca 50 000 m3 vode u turisti�koj sezoni.

Sutorina: u zoni vodosnabdijevanja Sutorina vr�ila se lokalizacija najkriti�nijih cjevovoda. Njihovom

sanacijom planira u�tedjelo se do 50 000 m3 vode.

Njivice & �vinje: u zajedni�kom radu Vodacoma i ViKa Herceg Novi, u zoni vodosnabdijevanja Njivica i

�vinja, detektovan je zna�ajan gubitak vode na distributivnom cjevovodu u du�ini od 500 m koji spaja

magistralni cjevovod sa naseljima Njivice i �vinje.

Uloga Vodacoma: Vodacom zajedno sa ViKom Herceg Novi vr�i detekciju gubitaka dok je uloga ViK

Herceg Novi i tehni�ka podr�ka.